ITR — DOCUMENTO DE MEJORAS · ACTUALIZACIÓN (JUNIO 2026)

Departamento de Políticas Públicas — Fundación Libertad y Progreso · Junio 2026

Addendum al «Documento de Mejoras Metodológicas y Hoja de Ruta». Refleja el estado real del proyecto a junio 2026 y reemplaza, donde corresponda, las propuestas previas de aquel documento.

A. Implementado (desde la última versión)

Banco Central (eje completo). Financiamiento al Tesoro, Letras intransferibles, Designación del Presidente y Respeto de la Carta Orgánica (art. 20, Ley 24.144), con la recaudación tomada automáticamente de la API de Series de Tiempo.

Acceso de la prensa. Categoría oficial de FOPEA (restricciones de acceso a la información pública) + tabla mantenida de acreditaciones/sala de Casa Rosada. Incorpora ARRASTRE asimétrico (3 meses) para que los eventos puntuales no se evaporen al mes siguiente.

Otras variables. ATN (federalismo); Medios estatales; Cobertura judicial con titularidad/subrogancia; Corte con celeridad + competencia originaria + vacantes.

Núcleo histórico. Serie comparable de largo plazo, anual y MENSUAL (2020 → último mes), como serie de fondo del índice.

Reportes. Rehechos sobre el Modelo documento LyP (Open Sans, membrete): mensual (consolidado + 5 ejes + variación del mes) e histórico (núcleo mensual con fondo por gestión). Nota metodológica exhaustiva y LÉAME actualizado.

Preparación para el deploy. variables.yaml (FUENTE ÚNICA DE VERDAD) con el ensamblador refactorizado para leerlo (regresión verificada idéntica); contracts.yaml + validar.py (QA con frescura); AGENTS.md.

B. Hoja de ruta — estado

Hecho: Transparencia v2, Causas FOPEA, Costo del Legislativo, Corte enriquecida, Calidad normativa, Banco Central, ATN, Medios estatales, Cobertura con subrogancia, gráfico 5 ejes estándar, núcleo histórico (anual y mensual), codebook, variables.yaml + contracts + AGENTS.md, gate de validación.

Pendiente: AGN — control externo (navegador headless); Consejo de la Magistratura en Cobertura; pilotos de redes sociales (responsividad) y OGP; fuentes de mayor cadencia; despliegue cloud (GitHub Actions + IP argentina); ATN histórico (dataset Transferencias a Provincias) y Judicial histórico (parqueados); Radar de eventos institucionales (documentado, pendiente el prototipo).

Superado / descartado (no son pendientes): La tabla de pesos vieja (35/25/25/15 con AGN e Integridad) → reemplazada por 30/20/20/15/15 + Banco Central; Integridad pública descartada; AGN no incorporada. Pauta por concentración (HHI) descartada por ideológica. Normalización por percentiles reemplazada a propósito por el anclaje al ideal absoluto.

C. Decisiones firmes (junio 2026)

• Vigía y OpenArg NO se usan como fuente del valor publicado (no exponen API JSON anónima; verificado).

• Sin self-host; todo debe ser cloud-activable. La incógnita abierta del deploy es el egress con IP argentina.

• Validación = NOTIFICAR, no bloquear: validar.py avisa (exit 2 + reporte de alertas) pero la publicación no se frena; el equipo evalúa.

• Arrastre asimétrico (3 meses) para eventos puntuales, solo en Prensa; el Ejecutivo nunca arrastra.

D. Próximos pendientes priorizados

1) Despliegue cloud + solución de IP argentina. 2) AGN (control externo). 3) Fuentes de mayor cadencia + indicador de frescura publicado. 4) Pilotos (redes / OGP). 5) Prototipo del Radar de eventos. 6) Histórico hacia Macri (requiere ATN y Judicial históricos; parqueado).

Nota: este addendum se generó por separado porque el archivo original quedó como cloud-only en la sesión y no pudo editarse en el lugar. Se puede pegar dentro del documento de mejoras o conservar como anexo.